ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Projet « Courrier »

Application mobile autonome de gestion de colis — Flutter / Dart + base Supabase dédiée

Dérivé du module « Colis Autonome » de Tibus

11 juillet 2026

Document préparé pour Tabis

# 1. Contexte et constat

Le projet Tibus a été conçu à l'origine comme une plateforme de billetterie de transport routier (vente de billets, réservations, gestion de flotte, gares, commissions multi-niveaux, paiements mobiles via FedaPay et GeniusPay, fidélité, codes promo, contrats propriétaires, etc.). Le module « Colis Autonome » — celui illustré par les captures d'écran de référence (accueil, liste des colis, statistiques) — y a été ajouté par la suite pour répondre au besoin d'un client souhaitant expédier et récupérer des colis indépendamment d'un trajet en bus.

L'examen du code existant confirme que ce module est déjà relativement bien isolé sur le plan fonctionnel : une table dédiée (colis_autonome), une nomenclature de natures de colis, un cycle de statut propre (enregistré → chargé → arrivé → livré), des fonctions PostgreSQL dédiées (register_colis_autonome, list_colis_autonomes, update_colis_autonome_statut, deliver_colis_autonome, resolve_colis_retrait_code) et une fonction d'envoi de SMS séparée (colis-sms-notify).

Le problème n'est donc pas l'isolement fonctionnel du module, mais son environnement : il vit dans une base de données unique partagée avec plus de 160 migrations liées à la billetterie (paiements voyageurs, commissions stakeholders, fidélité, cartographie des gares, incidents de trajet, contrats propriétaires…) et dans une application web (React/Vite) packagée en application mobile via Capacitor — une webview, pas une application native. Chaque évolution demandée pour le client colis doit composer avec cet ensemble, ce qui ralentit les livraisons, complexifie les tests de non-régression et alourdit l'application pour un usage qui, lui, est simple : enregistrer un colis, suivre son statut, l'encaisser, le livrer.

Constat : le risque n'est pas que le module colis soit mal conçu, mais qu'il continue de porter le poids d'un socle pensé pour un tout autre métier (la billetterie voyageurs).

# 2. Objectif de l'étude

Évaluer la faisabilité de sortir le périmètre « colis autonome » dans un projet indépendant, baptisé Courrier, avec :

- une base de données Supabase neuve et dédiée, sans aucune des tables/fonctions liées à la billetterie voyageurs ;

- une application mobile native écrite en Flutter/Dart (au lieu d'une webview Capacitor), pour un poids d'application réduit et une expérience mobile plus fluide ;

- un modèle de rôles et de permissions repris à l'identique dans son principe (mêmes rôles, mêmes attributions), mais appliqué à un périmètre fonctionnel réduit ;

- un design fidèle aux captures d'écran fournies (palette verte, cartes de synthèse, navigation basse à 5 entrées).

Réponse courte : oui, c'est faisable. Le module colis autonome est suffisamment autonome dans sa logique métier pour être extrait et réécrit sans dépendre du reste de Tibus. La section 4 détaille précisément ce qui est repris et ce qui est laissé de côté.

# 3. Périmètre : ce qui est repris, ce qui est écarté

Le tableau ci-dessous synthétise, domaine par domaine, ce que Courrier conserve du fonctionnement actuel et ce qu'il n'embarque pas — c'est le cœur de la « mise à la diète » recherchée.

| Domaine | Courrier (conservé) | Tibus (écarté) |
| --- | --- | --- |
| Cœur métier | Colis autonome : enregistrement, cycle de statut, livraison | Billetterie bus, réservations voyageurs, sièges |
| Paiements | Montant fret encaissé en espèces au guichet | FedaPay, GeniusPay, frais de transaction voyageurs |
| Comptabilité | Journal de caisse colis (encaissé / à reverser) | Commissions multi-niveaux (stakeholders), OHADA |
| Notifications | SMS expéditeur / destinataire par étape | Notifications superadmin, alertes plateforme |
| Utilisateurs | Rôles & permissions (modèle conservé, périmètre réduit) | Fidélité, codes promo, offres commerciales, parrainage |
| Réseau | Gares de départ / destination (référentiel simplifié) | Cartographie gares, itinéraires, incidents de trajet |
| Autres | — | Contrats propriétaire, scan/contrôle billets, audit plateforme |

Concrètement, l'écran d'accueil, la liste des colis et les statistiques visibles sur les captures de référence (total colis, colis du jour, montant du jour, répartition « récupérés / en attente ») sont exactement le périmètre que Courrier doit couvrir — rien de plus.

# 4. Choix techniques proposés

## 4.1 Frontend mobile : Flutter/Dart natif

L'application actuelle est packagée pour mobile via Capacitor, c'est-à-dire une webview embarquant l'application React. Cela explique en partie la lourdeur ressentie (poids du bundle web, démarrage plus lent, accès natif limité). Passer à Flutter/Dart apporte :

- une application compilée nativement (Android/iOS), plus légère et plus réactive ;

- un accès direct aux API natives (scan QR/caméra pour le retrait de colis, notifications push, impression ticket/reçu le cas échéant) ;

- un mode hors-ligne plus simple à mettre en œuvre qu'en webview (utile en gare, en cas de réseau instable) ;

- un seul code Dart pour Android et iOS, avec un rendu visuel identique aux maquettes fournies.

## 4.2 Backend : nouveau projet Supabase dédié

Un nouveau projet Supabase (base Postgres, Auth, Storage, Edge Functions) est créé pour Courrier, totalement indépendant de la base Tibus actuelle. Deux options pour son contenu initial :

- Option A — reprise adaptée : on repart des fonctions SQL existantes du module colis (register_colis_autonome, list_colis_autonomes, update_colis_autonome_statut, deliver_colis_autonome, get_company_colis_settings…) et de la fonction Edge colis-sms-notify, en les rebranchant sur un schéma réduit (sans les tables billetterie). Gain de temps important, logique métier déjà éprouvée en production.

- Option B — réécriture minimale : on réécrit un schéma et des fonctions plus simples à partir du besoin réel, sans contrainte de compatibilité avec l'existant. Plus long, mais plus « propre ».

Recommandation : Option A pour les fonctions RPC (register/list/update/deliver), qui sont déjà correctes et testées en production — seule leur portée est réduite. Option B pour tout ce qui est spécifique à la billetterie (gares avancées, paiements, commissions) : on ne migre pas ce qu'on ne garde pas.

# 5. Rôles et permissions conservés

Conformément à la demande, le modèle de rôles n'est pas réinventé : Courrier reprend la même architecture (table Role avec portée/niveau/droits, table UserRoles pour l'affectation compagnie ↔ utilisateur ↔ rôle, table RoleAssignmentRules pour savoir qui peut attribuer quel rôle). Seul le périmètre des droits change, puisque les droits liés à la billetterie (sell_tickets, control_tickets…) n'ont plus de raison d'être.

| Rôle | Portée | Niveau | Droits repris (indicatif) |
| --- | --- | --- | --- |
| super_admin | Plateforme | 0 | Toutes compagnies, paramétrage global, supervision |
| admin_pays | Pays | 10 | Compagnies d'un pays, activation module Colis, tarifs |
| owner | Compagnie | 20 | Paramètres compagnie, natures de colis, SMS, gares |
| gerant_gare | Gare | 25 | Colis de sa gare, caisse, remise/retrait |
| vendeur (agent colis) | Gare / Compagnie | 30 | sell_colis, view_colis, update_colis_statut, deliver_colis |

Point d'attention identifié dans le code actuel : l'accès aux fonctions colis n'est aujourd'hui pas filtré par un droit dédié (il n'existe pas de droit du type sell_colis dans les migrations analysées) — l'accès repose sur le simple fait d'avoir un rôle dans la compagnie, combiné à une bascule d'activation par compagnie (colisAutonomeEnabled). Pour Courrier, il est recommandé d'introduire des droits explicites (sell_colis, manage_colis, view_colis_stats…) afin que le modèle de permissions soit réellement significatif dans une application dédiée.

# 6. Modèle de données simplifié

Ossature minimale proposée pour la nouvelle base Supabase — volontairement réduite au strict nécessaire :

| Table | Rôle |
| --- | --- |
| Users / auth.users | Comptes utilisateurs (Supabase Auth) |
| Role | Catalogue des rôles (name, scope, level, droits[]) |
| UserRoles | Affectation utilisateur ↔ rôle ↔ compagnie |
| RoleAssignmentRules | Qui peut attribuer quel rôle à qui |
| Companies | Compagnie / réseau de courrier |
| Gares | Points de dépôt / retrait (départ, destination) |
| colis_natures | Nomenclature du contenu (nature des colis) |
| colis_autonome | Colis : expéditeur, destinataire, statut, montant fret, poids, pièces |
| mouvements_caisse_colis | Journal de caisse lié à chaque colis encaissé |
| colis_sms_log (optionnel) | Historique des SMS envoyés par étape |

# 7. Design : fidélité aux maquettes de référence

Les captures d'écran fournies servent de référence directe pour l'interface Flutter :

- Palette : vert principal (actions, montants, statuts positifs), rouge pour les indicateurs « à traiter aujourd'hui », fond blanc/gris très clair, cartes à coins arrondis avec légère ombre.

- Écran Accueil : salutation + nom de l'agent, deux cartes KPI (« Aujourd'hui » en rouge, « Montant du jour » en vert), bloc « Mon activité » (total colis, colis du mois), liste « Colis récents » avec lien « Voir tout ».

- Écran Liste des colis : barre de recherche, filtres « Date » et « Statut », liste de cartes (référence, destinataire, ville, montant, badge de statut coloré).

- Écran Statistiques : vue d'ensemble en 4 cartes (total, montant total, ce mois, montant du mois), répartition par statut (récupérés / en attente), bouton « Mon rapport d'activité ».

- Navigation basse à 5 entrées : Accueil, Colis, bouton central « + » (nouveau colis), Stats, Profil — reproduite à l'identique en Flutter (BottomNavigationBar + bouton flottant central).

Ces éléments sont directement transposables en widgets Flutter standards (Card, ListView, BottomNavigationBar, FloatingActionButton), sans dépendance à une bibliothèque UI lourde.

# 8. Risques et points d'attention

- Double maintenance : deux bases de données et deux code-bases (Tibus et Courrier) à faire évoluer séparément — acceptable si l'objectif est justement de ne plus faire porter les demandes « colis » par le socle billetterie.

- Migration des données existantes : si les colis déjà enregistrés dans Tibus doivent apparaître dans Courrier, un script de migration ponctuel sera nécessaire (hors périmètre de cette étude, à chiffrer séparément si retenu).

- Comptes utilisateurs : les agents ayant déjà un compte Tibus devront être recréés (ou migrés) dans la nouvelle base Supabase Auth de Courrier.

- Fonctionnalités liées mais transverses (impression de reçus, SMS) : à revalider individuellement, certaines dépendent de fournisseurs tiers (SMS) déjà configurés côté Tibus — les clés d'API devront être reconfigurées pour le nouveau projet.

- Cohérence de marque : si Courrier est commercialisé sous un autre nom auprès du client final, prévoir tôt les éléments d'identité (nom, logo, icône d'application).

# 9. Canevas / feuille de route

Découpage en phases courtes, chacune livrant un résultat testable. Les durées sont indicatives pour un développeur à temps plein et supposent l'Option A (réutilisation adaptée des fonctions SQL existantes).

| Phase | Titre | Livrables | Durée indic. |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Cadrage & validation | Validation du périmètre (ce document), choix définitif des rôles à conserver, arbitrage sur la réutilisation ou non des scripts SQL existants | 3-5 j |
| Phase 1 | Socle technique | Nouveau projet Supabase (Auth, Postgres, Storage), schéma de données réduit, scaffold Flutter (thème, navigation, packages) | 1 sem. |
| Phase 2 | Authentification & rôles | Connexion, session, gestion des rôles (Role / UserRoles), écrans par profil (agent / gérant / admin) | 1 sem. |
| Phase 3 | Cœur colis | Enregistrement d'un colis, liste + recherche + filtres, détail, cycle de statut (enregistré → chargé → arrivé → livré), retrait par code/QR | 2 sem. |
| Phase 4 | Tableau de bord & stats | Écran d'accueil (KPI du jour), statistiques (total, mois, montant, répartition par statut) | 1 sem. |
| Phase 5 | Caisse & notifications | Journal de caisse colis, envoi SMS expéditeur/destinataire par étape (édge function réutilisable) | 1 sem. |
| Phase 6 | Finition & tests | Alignement du design sur les maquettes de référence, tests fonctionnels, corrections | 1 sem. |
| Phase 7 | Mise en production | Publication Play Store / App Store (ou APK direct), bascule des premiers agents pilotes | 3-5 j |

Durée totale indicative : environ 7 à 8 semaines du cadrage à la mise en production, hors migration de données historiques.

# 10. Conclusion et prochaines étapes

La demande est réalisable : le module colis autonome de Tibus est fonctionnellement assez autonome pour être extrait dans un projet Courrier séparé, avec sa propre base Supabase et une application Flutter native, sans reprendre le poids de la billetterie. Le modèle de rôles peut être conservé tel quel, avec un périmètre de droits resserré.

Prochaines étapes suggérées, une fois ce document validé :

- Valider le périmètre du tableau de la section 3 (confirmer qu'aucune fonctionnalité colis n'a été oubliée).

- Trancher entre Option A et Option B pour le backend (section 4.2).

- Décider du sort des données colis déjà existantes (reprise ou démarrage à blanc).

- Lancer la Phase 0 du canevas (section 9).